Table of Contents

# Backend Entegrasyon Yol Haritası

Amaç: Web uygulamasında (trend-burada-web) hâlâ statik veri, mock servis veya localStorage ile çalışan tüm akışları, backend (trend-burada-be) ile gerçek entegrasyona kavuşturmak. Bu doküman, backend tarafında yürütülecek iş kalemlerini (epic → task) çıkarmak ve her birini ayrı bir prompt olarak ilerletmek için referans olarak hazırlanmıştır.

Kapsam: Statik veri yerleri + eksik akışlar (auth, cart, checkout, order, address, payment, search, review, notification, seller vb.). Hazırlanma tarihi: 2026-04-25.

## 0. Özet (TL;DR)

Frontend tarafında 17 sayfa / route mevcut; bunların yalnızca bir kısmı backend'e bağlı, geri kalanı statik veri veya localStorage üzerinde çalışıyor. Backend tarafında ise 10 modül ve ~32 REST endpoint mevcut, fakat aşağıdaki domainlerde önemli boşluklar var:

- Address Book entity ve API'si yok

- Payment Gateway entegrasyonu yok (ödeme client-side OTP demosu ile yürüyor)

- Order Detail endpoint'i ve order state machine yok

- Review & Rating API'si yok

- Notification API'si yok

- Search Autocomplete / Facet zenginleştirmesi eksik

- Cart: DELETE, PATCH (qty güncelleme), guest-cart merge yok

- Favorite: DELETE endpoint yok, customer kimliği query param ile geliyor

- Customer profile UPDATE endpoint'i yok

- CMS / Content (mega menu, footer, kampanya banner, footer link grupları) için CMS yok

- Seller modülü: 6 sayfası mevcut, backend tarafında controller'lar henüz embriyonik

- AI Shop (kombin önerileri): backend'de placeholder rule-based yanıt; ürün eşleme yok

Toplamda 9 epic, ~40 task olarak parçalanmaya uygun bir iş yığını öngörülüyor (bkz. §10).

## 1. Sistem Snapshot

### 1.1 Frontend (trend-burada-web)

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Framework | React 17 (Create React App) |
| Router | React Router v5.2 |
| State | React Context (AppContext) + localStorage |
| HTTP | axios 0.19 |
| UI kit | PrimeReact 10.4 |
| Env | window.__APP_CONFIG__ + process.env.REACT_APP_* |

### 1.2 Backend (trend-burada-be)

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Runtime | Java 17 + Spring Boot 3.3.5 (modular monolith) |
| Modüller | auth, customer, catalog, cart, order, promotion, favorite, ai-integration, shared-kernel, platform-app |
| Auth | OAuth2 Resource Server (Keycloak — JWT) |
| DB | PostgreSQL — 7 schema (customer, catalog, cart, ordering, favorite, promotion, public) |
| Migration | SQL init script (Flyway/Liquibase yok) |
| Endpoint sayısı | ~32 |
| Entity sayısı | 8 |

## 2. Sayfa / Route Bazlı Entegrasyon Durumu

| Path | Component | Backend bağlı mı? | Boşluk |
| --- | --- | --- | --- |
| / | CampaignItems | Kısmi (fallback'li) | Kampanya CMS yok, statik 12 banner var |
| /login | LoginPage | Kısmi | Demo auth flag aktif, gerçek auth çağrıları opsiyonel |
| /product/:id | ProductPage | Kısmi | Ürün listesi getStaticProductsByCategory üretiyor |
| /detail/:id | ProductDetail | Kısmi | Detay endpoint opsiyonel, statik fallback |
| /arama | SearchResultsPage | Kısmi | Arama opsiyonel, autocomplete yok |
| /favoriler | FavoritesPage | Kısmi | DELETE yok; customerCode query param |
| /sepetim | CartPage | Hayır | Tamamen localStorage; checkout demo OTP |
| /hesabım/KullaniciBilgilerim | MyUserInfo | Kısmi | Update endpoint backend'de yok; AI body profile lokal |
| /hesabım/Siparislerim | MyOrderComp | Hayır | Order list/detail UI bağsız |
| /hesabım/Adreslerim | AddressRedirect | Hayır | Address book API yok |
| /ai-shop/kombin/:comboId | AIShopComboPage | Hayır | Backend yer tutucu döndürüyor |
| /seller/login | SellerLoginPage | Hayır | Seller auth yok |
| /seller | SellerDashboardPage | Hayır | Metric API yok |
| /seller/products | SellerProductsPage | Hayır | Listeleme yok |
| /seller/products/new | SellerProductCreatePage | Hayır | Create akışı bağsız |
| /seller/products/:id/edit | SellerProductEditPage | Hayır | Update akışı bağsız |
| /seller/orders | SellerOrdersPage | Hayır | Seller order API yok |

Not: "Kısmi" işaretli sayfalar USE_STATIC_* flag'leri ile statik veriye düşüyor; bu flag'lerin tamamı kapatıldığında akışın hatasız çalışabilmesi gerekiyor.

## 3. Statik / Hardcoded İçerik Kataloğu

### 3.1 Catalog (en hacimli statik içerik)

| Dosya | Statik içerik | Backend ihtiyacı |
| --- | --- | --- |
| src/data/demoProductData.js | MEGA_MENU_CATEGORIES (7 kategori, 30+ alt kategori) | GET /api/v1/catalog/categories (tree) |
| src/data/demoProductData.js | CATEGORY_META (72+ kategori, başlık/altyazı/görsel havuzu) | CMS / catalog admin |
| src/service/ProductService.jsx | BRAND_POOL, COLOR_POOL, SIZE_POOL, INSTALLMENT_POOL, IMAGE_POOL, TITLE_PREFIX, FIT_POOL, FABRIC_POOL, ORIGIN_POOL, DETAIL_SUFFIX_POOL | Master data: marka, attribute katalogu |
| src/service/ProductService.jsx getStaticProductsByCategory | Kategori başına 54 ürün üretiyor | GET /api/v1/catalog/products?categoryId=&page=&size= |
| src/AppTopBar.js | CATEGORY_LABEL_TRANSLATIONS, SUBCATEGORY_LABEL_TRANSLATIONS (TR/EN sözlük) | i18n master + CMS çevirileri |
| src/AppTopBar.js | staticMegaMenuPromoImages (12 Unsplash URL) | CMS / CDN tarafı |
| src/AppTopBar.js | mobileSearchPreviewProducts (3 örnek ürün) | Trending products endpoint |

### 3.2 Cart / Checkout

| Dosya | Statik içerik | Backend ihtiyacı |
| --- | --- | --- |
| src/service/CartService.jsx | Kargo eşiği 350 TL = ücretsiz, aksi 39.9 TL; >2500 TL indirimi | Shipping rules + coupon engine |
| src/components/CartPage.js | 3 ödeme yöntemi (kart/havale/kapıda) | GET /api/v1/payment/methods |
| src/components/CartPage.js | Demo OTP "867245" | Gerçek OTP servisi (SMS/3DS) |
| src/components/CartPage.js | 1-6 taksit istemci hesabı | Banka/BIN bazlı taksit endpoint |

### 3.3 Address

| Dosya | Statik içerik | Backend ihtiyacı |
| --- | --- | --- |
| CartPage.js (address form) | İl/ilçe alanları freetext | İl/ilçe lookup API |

### 3.4 Order

| Dosya | Statik içerik | Backend ihtiyacı |
| --- | --- | --- |
| src/service/UserActivityService.jsx addOrder() | localStorage.tb_orders_${userId} listesine ekliyor | POST /api/v1/order (gerçek sipariş yaratma) |

### 3.5 Footer / CMS

| Dosya | Statik içerik | Backend ihtiyacı |
| --- | --- | --- |
| src/AppFooter.js | 4 link grubu (TrendBurada, Hakkımızda, Kampanya, Yardım) — 12+ link | Footer CMS endpoint |
| src/components/home-page-components/CampaignItems.js | staticCampaignData 12 banner | GET /api/v1/promotion/campaigns (mevcut promotion-controller bunu zenginleştirebilir) |

### 3.6 Profile / AI Shop

| Dosya | Statik içerik | Backend ihtiyacı |
| --- | --- | --- |
| src/components/customer-profile-components/MyUserInfo.js | BODY_PROFILE_DEFAULTS | Kullanıcı profili genişletilmiş alanlar (height, weight, fit, vs.) |
| src/modules/seller/data/sellerCatalogConfig.js | Seller config | Seller config endpoint |

### 3.7 Demo / Fixture (silmek üzere)

| Dosya | Açıklama |
| --- | --- |
| src/public/assets/demo/data/*.json | 10 JSON: customers, products, events, icons, vs. — yalnızca dev fixture |
| DemoAuthService.jsx | localStorage.demoAuthUsers (USE_DEMO_LOCAL_AUTH ile) |

Aksiyon notu: Üretim için USE_STATIC_* ve USE_DEMO_LOCAL_AUTH flag'leri kapatıldığında uygulama hatasız çalışacak şekilde ilgili API'lerin doldurulması gerekir.

## 4. localStorage / İstemci-içi Sahte Veri Haritası

| Anahtar | Tutulan veri | Hedef backend kaynağı |
| --- | --- | --- |
| token | JWT | (auth servisi — mevcut) |
| user | Kullanıcı objesi | /api/v1/customer (mevcut, GET) |
| tb_cart_items_v1 | Sepet kalemleri | /api/v1/cart/* (mevcut, eksik kısımlar var) |
| favoriteProducts:{userId} | Favori ürünler | /api/v1/favorite/* (mevcut, DELETE eksik) |
| tb_viewed_products_{userId} | Son görüntülenen ürünler (max 60) | /api/v1/customer/viewed-products (yeni) |
| tb_orders_{userId} | Mock siparişler | /api/v1/order (mevcut create + listeleme) |
| tb_ai_shop_body_profile_v1 | Beden ölçüleri | /api/v1/customer/body-profile (yeni) |
| tb_addresses_{userId} | Adres defteri | /api/v1/customer/addresses (yeni — entity yok) |
| demoAuthUsers | Demo kullanıcılar | (kaldırılacak) |
| tb_lang | TR/EN tercihi | Kullanıcı tercihleri endpoint (yeni) |

## 5. Mevcut API Entegrasyonları (Frontend → Backend)

| Frontend servisi | Endpoint | Backend tarafı |
| --- | --- | --- |
| AuthService.jsx | LOGIN_URL, LOGOUT_URL, ACCOUNT_STATUS_URL | auth-controller üzerinde mevcut |
| RegisterService.jsx | REGISTER_URL, REGISTER_CONFIRM_URL, REGISTER_CREATE_CONFIRM_URL | Mevcut |
| UserService.jsx | USER_INFO_URL, USER_UPDATE_URL | GET mevcut, UPDATE eksik |
| ProductService.jsx | PRODUCT_LIST_URL, PRODUCT_DETAIL_URL, PRODUCT_FACETS_URL | Liste & detay mevcut, facet endpoint eksik |
| FavoriteService.jsx | FAVORITE_LIST_URL, FAVORITE_TOGGLE_URL | Add mevcut, DELETE eksik, customerCode query param (kötü pratik) |
| SearchService.jsx | SEARCH_URL | Var (SQL like benzeri), autocomplete & facet yok |
| CampaignService.jsx | CAMPAIGN_ITEMS_URL | Var (promotion-controller) |
| PromoService.jsx | PROMO_IMAGES_URL | Var (promotion-controller) |
| CategoryService.jsx | hardcoded localhost:20000/api/v1/product/category/getAll | Sayfada kullanılmıyor, hardcoded URL temizlenmeli |

## 6. Backend Tarafında Mevcut REST Yüzeyi (Özet)

| Domain | Mevcut endpoint'ler | Auth |
| --- | --- | --- |
| Auth | login, logout, register, register-confirm, resend-code, account-status (~11) | Public/Basic→JWT |
| Catalog | product list/detail, product CRUD (SELLER), category get-all | Public (read), SELLER/ADMIN (write) |
| Cart | preview, items GET, items POST | JWT |
| Order | list, create | JWT |
| Customer | profile GET (email query param) | JWT |
| Favorite | list (customerCode query), add | Public (yanlış — düzeltilmeli) |
| Promotion | banner/promo list | Public |
| AI | rule-based recommendation placeholder | Public |
| Seller | login (yer tutucu) | Public |
| Architecture | actuator, swagger | Public |

Detay için: docs/architecture-overview.md ve docs/auth-module-overview.md dosyalarına bakınız.

## 7. Domain Bazlı Kıyas Matrisi (Frontend ihtiyacı ↔ Backend durumu ↔ Boşluk)

Lejant: ✅ Var · ⚠️ Eksik/Uyumsuz · ❌ Yok

### 7.1 Auth & Account

| Yetenek | Frontend ihtiyacı | Backend durumu | Boşluk |
| --- | --- | --- | --- |
| Login | ✅ | ✅ | — |
| Register + email confirm | ✅ | ✅ | — |
| Resend confirmation | ✅ | ✅ | — |
| Password reset | ❌ (UI yok) | ❌ | UI + endpoint yarat |
| Email change with verification | ❌ | ❌ | UI + endpoint yarat |
| Social login (Google/Apple) | ❌ | ❌ | (faz-2) |
| 2FA | ❌ | ❌ | (faz-2) |
| Account status lookup (email) | ✅ | ✅ | — |
| JWT refresh token | ⚠️ (var ama 401 handler eksik) | ⚠️ | Refresh endpoint + frontend interceptor |
| Logout | ✅ | ✅ | — |

### 7.2 Customer Profile

| Yetenek | Frontend ihtiyacı | Backend durumu | Boşluk |
| --- | --- | --- | --- |
| Profile GET | ✅ | ⚠️ (email query param — JWT'den çözülmeli) | Endpoint'i /me'ye refactor et |
| Profile UPDATE | ✅ | ❌ | PATCH /api/v1/customer/me ekle |
| Change password | ⚠️ (UI form var) | ❌ | Endpoint ekle |
| Body profile (AI Shop) | ✅ (localStorage) | ❌ | Sub-resource ekle: /customer/me/body-profile |
| Language preference | ✅ (localStorage) | ❌ | Sub-resource: /customer/me/preferences |

### 7.3 Catalog & Search

| Yetenek | Frontend ihtiyacı | Backend durumu | Boşluk |
| --- | --- | --- | --- |
| Category tree (mega menu) | ✅ | ⚠️ (getAll flat) | Tree endpoint + i18n label desteği |
| Product list (kategori bazlı, sayfalı, filtreli) | ✅ | ✅ (var) | Filtre/sıralama parametreleri tamamlanmalı |
| Product detail | ✅ | ✅ | Beden/renk varyantları kontrol edilmeli |
| Facets (filter options) | ✅ | ❌ | GET /catalog/facets?categoryId= ekle |
| Search (full-text) | ✅ | ⚠️ (basit) | Lucene/PG full-text + relevance |
| Search autocomplete | ❌ (UI yok ama gerekli) | ❌ | GET /search/autocomplete?q= ekle |
| Trending / featured products | ✅ (statik) | ❌ | GET /catalog/featured |
| Brand list | ✅ (BRAND_POOL) | ❌ | Brand entity + endpoint |
| Color/Size catalog | ✅ (POOL) | ⚠️ (ürün JSON'unda) | Master data tablosu + endpoint |

### 7.4 Cart

| Yetenek | Frontend ihtiyacı | Backend durumu | Boşluk |
| --- | --- | --- | --- |
| Cart preview | ✅ | ✅ | — |
| List items | ✅ | ✅ | — |
| Add item | ✅ | ✅ | — |
| Update qty | ✅ | ❌ | PATCH /cart/items/{id} |
| Remove item | ✅ | ❌ | DELETE /cart/items/{id} |
| Clear cart | ✅ | ❌ | DELETE /cart |
| Apply coupon | ✅ (UI var, mock) | ❌ | POST /cart/coupon |
| Guest cart merge on login | ⚠️ | ❌ | POST /cart/merge |
| Shipping cost calculation | ✅ (statik kural) | ❌ | GET /shipping/quote |

### 7.5 Address Book

| Yetenek | Frontend ihtiyacı | Backend durumu | Boşluk |
| --- | --- | --- | --- |
| List addresses | ✅ (localStorage) | ❌ | Entity + tablo + CRUD endpoint'leri |
| Create address | ✅ | ❌ | POST /customer/me/addresses |
| Update address | ✅ | ❌ | PUT /customer/me/addresses/{id} |
| Delete address | ✅ | ❌ | DELETE /customer/me/addresses/{id} |
| Set default | ✅ | ❌ | POST /customer/me/addresses/{id}/default |
| İl/İlçe/Mahalle lookup | ❌ (freetext) | ❌ | GET /geo/cities, GET /geo/districts?cityId= |

### 7.6 Order & Checkout

| Yetenek | Frontend ihtiyacı | Backend durumu | Boşluk |
| --- | --- | --- | --- |
| Order list | ✅ (UI boş) | ✅ (var) | Sayfalama + filtre param'leri |
| Order detail | ✅ | ❌ | GET /order/{id} |
| Place order (checkout) | ✅ (mock) | ✅ (create var) | Address + payment ile uçtan uca test |
| Order status timeline | ✅ | ❌ | Status enum + transition + history |
| Cancel order | ✅ | ❌ | POST /order/{id}/cancel |
| Return / RMA | ❌ (UI yok) | ❌ | Yeni domain |
| Track shipment | ❌ | ❌ | Kargo entegrasyonu (faz-2) |

### 7.7 Payment

| Yetenek | Frontend ihtiyacı | Backend durumu | Boşluk |
| --- | --- | --- | --- |
| Payment methods list | ✅ (statik 3) | ❌ | GET /payment/methods |
| Installment options (BIN bazlı) | ✅ (statik 1-6) | ❌ | POST /payment/installments |
| Init payment / 3DS redirect | ✅ (mock OTP) | ❌ | POST /payment/init (Iyzico/Param/Param POS — karar gerekli) |
| Payment callback (3DS) | ❌ | ❌ | POST /payment/callback |
| Refund | ❌ | ❌ | POST /payment/{id}/refund (faz-2) |

### 7.8 Favorite / Wishlist

| Yetenek | Frontend ihtiyacı | Backend durumu | Boşluk |
| --- | --- | --- | --- |
| List | ✅ | ⚠️ (customerCode query) | JWT'den customer çöz |
| Toggle add | ✅ | ✅ | — |
| Delete | ✅ | ❌ | DELETE /favorite/{productId} |

### 7.9 Reviews & Ratings

| Yetenek | Frontend ihtiyacı | Backend durumu | Boşluk |
| --- | --- | --- | --- |
| List reviews of product | ⚠️ (UI yok) | ❌ | Tüm domain yok |
| Write review | ⚠️ | ❌ | — |
| Rating aggregate (yıldız) | ✅ (statik 4-5) | ❌ | Product detail'a inject |
| Helpful vote | ❌ | ❌ | (faz-2) |

### 7.10 Notifications

| Yetenek | Frontend ihtiyacı | Backend durumu | Boşluk |
| --- | --- | --- | --- |
| In-app inbox | ❌ (UI yok) | ❌ | Domain + endpoint |
| Email/SMS preferences | ❌ | ❌ | Sub-resource |
| Order status push | ❌ | ❌ | Event-driven (faz-2) |

### 7.11 CMS / Content

| Yetenek | Frontend ihtiyacı | Backend durumu | Boşluk |
| --- | --- | --- | --- |
| Mega menu (kategori + promo görsel) | ✅ (statik) | ❌ | CMS endpoint (kategori treesi + promo asset eşlemesi) |
| Footer link grupları | ✅ (statik) | ❌ | GET /content/footer |
| Kampanya bannerları | ✅ (kısmi) | ✅ (promotion) | Görsel/sıralama yönetimi zenginleştirilmeli |
| FAQ | ❌ | ❌ | (faz-2) |

### 7.12 Seller Portal

| Yetenek | Frontend ihtiyacı | Backend durumu | Boşluk |
| --- | --- | --- | --- |
| Seller login | ✅ (UI) | ⚠️ (yer tutucu) | Real login (Keycloak SELLER role) |
| Seller dashboard metrics | ✅ | ❌ | GET /seller/dashboard |
| Seller product CRUD | ✅ | ⚠️ (catalog'da CRUD var ama seller-scoped değil) | Seller-scoped product CRUD + sahiplik kontrolü |
| Seller order list | ✅ | ❌ | GET /seller/orders (seller filtresi) |
| Seller order detail | ✅ | ❌ | GET /seller/orders/{id} |
| Stok yönetimi | ❌ | ❌ | (faz-2) |

### 7.13 AI Shop

| Yetenek | Frontend ihtiyacı | Backend durumu | Boşluk |
| --- | --- | --- | --- |
| Combo recommendation (body profile → ürünler) | ✅ | ⚠️ (rule-based placeholder) | Gerçek matching algoritması veya Python servisi |
| Combo detail | ✅ | ❌ | GET /ai-shop/combos/{id} |

### 7.14 User Activity

| Yetenek | Frontend ihtiyacı | Backend durumu | Boşluk |
| --- | --- | --- | --- |
| Recently viewed | ✅ (localStorage) | ❌ | GET/POST /customer/me/viewed-products |
| Search history | ⚠️ | ❌ | (faz-2) |

## 8. Gateway / Config Server / Diğer Cross-cutting

- Gateway: Yeni eklenen /customer/me/**, /payment/**, /review/**, /notification/**, /seller/**, /geo/**, /content/** route'larının auth filter ile korunması gerekiyor.

- Config Server: Payment provider credential'ları (Iyzico vs.), SMS provider, mail provider için ayrı profil gerekecek.

- CORS: Frontend baseURL'i (env'den) için CORS izinleri kontrol edilmeli.

- Migration aracı: Şu an SQL init script var. Yeni domainler eklenirken Flyway'a geçilmesi şiddetle önerilir (her epic için ayrı V*__*.sql).

- OpenAPI: Tüm yeni endpoint'ler swagger spec'ine yansımalı; frontend tarafında axios client codegen düşünülebilir.

- Observability: Yeni endpoint'lerde structured logging + Micrometer metric (özellikle payment, order).

## 9. Açık Kararlar (User'a sorulacak / netleşmesi gereken)

- Payment provider: Iyzico mu, Param POS mu, başka? 3DS redirect URL şeması nasıl olacak?

- SMS provider: Netgsm / Twilio / iletimerkezi? OTP süresi & retry politikası?

- Mail provider: SES / SendGrid / kurumsal SMTP?

- Search engine: PostgreSQL tsvector ile mi devam, yoksa Elasticsearch / Meilisearch / Typesense?

- CMS: İçeriğe yönetim paneli yazılacak mı, yoksa harici CMS (Strapi, Contentful) mi?

- Cargo / kargo entegrasyonu: Yurtiçi/Aras/MNG webhook desteği faza alınsın mı?

- Multi-vendor mu, internal seller mı? Seller modülü kapsamı (komisyon, ödeme dağıtımı) belirsiz.

- i18n: Sadece TR/EN mi, daha fazla dil mi? Çeviri yönetimi backend'de mi yapılacak?

- JWT refresh stratejisi: Sliding session mı, refresh token endpoint mi?

- Stok yönetimi: Gerçek zamanlı azalma + over-sell koruması bu fazda mı?

## 10. Önerilen Backend Yol Haritası (Epic → Task)

Her bir task, ayrı bir backend prompt'una dönüştürülebilir. Sıralama; bağımlılık ve risk göz önüne alınarak önerilmiştir.

### EPIC 1 — Cart Tamamlama (P0)

Frontend localStorage cart'ından gerçek backend cart'ına geçişin temel taşı.

- T1.1 PATCH /api/v1/cart/items/{id} — kalem miktarı güncelle

- T1.2 DELETE /api/v1/cart/items/{id} — kalem sil

- T1.3 DELETE /api/v1/cart — sepeti boşalt

- T1.4 POST /api/v1/cart/merge — guest cart → user cart birleştirme

- T1.5 Frontend ile sözleşme uyumu testi (renk/beden/qty alan adları)

### EPIC 2 — Address Book (P0)

Address Book entity'si yok, sıfırdan inşa edilecek.

- T2.1 Address entity + customer.address tablosu + Flyway migration

- T2.2 GET /api/v1/customer/me/addresses — listeleme

- T2.3 POST /api/v1/customer/me/addresses — oluşturma

- T2.4 PUT /api/v1/customer/me/addresses/{id} — güncelleme

- T2.5 DELETE /api/v1/customer/me/addresses/{id} — silme

- T2.6 POST /api/v1/customer/me/addresses/{id}/default — varsayılan

- T2.7 Geo lookup: GET /api/v1/geo/cities, GET /api/v1/geo/districts?cityId= + seed data

### EPIC 3 — Customer Profile Tamamlama (P0)

- T3.1 customer-controller'ı /me semantik'e refactor et (JWT'den customerCode çöz, query param kaldır)

- T3.2 PATCH /api/v1/customer/me — profil güncelle

- T3.3 POST /api/v1/customer/me/password — şifre değiştir

- T3.4 GET/PUT /api/v1/customer/me/body-profile — AI shop ölçüleri

- T3.5 GET/PUT /api/v1/customer/me/preferences — dil, bildirim tercihleri

### EPIC 4 — Order Detayı & State Machine (P0)

- T4.1 GET /api/v1/order/{id} — sipariş detayı (kalemler + adres + ödeme + durum geçmişi)

- T4.2 Order status enum + state machine (CREATED → PAID → PACKED → SHIPPED → DELIVERED, RETURN_REQUESTED, CANCELLED)

- T4.3 POST /api/v1/order/{id}/cancel — iptal akışı (durum kontrolü)

- T4.4 Order list filtreleri (status, tarih aralığı, sayfalama)

- T4.5 Sipariş oluşturmada zorunlu adresId + ödeme referansı entegrasyonu

### EPIC 5 — Payment (P0)

- T5.1 Payment provider seçim kararı + adapter interface'i

- T5.2 GET /api/v1/payment/methods — aktif yöntemler

- T5.3 POST /api/v1/payment/installments — BIN bazlı taksit seçenekleri

- T5.4 POST /api/v1/payment/init — sipariş için ödeme başlat (3DS redirect URL)

- T5.5 POST /api/v1/payment/callback — provider webhook + sipariş PAID transition

- T5.6 Idempotency + audit log

### EPIC 6 — Catalog & Search Zenginleştirme (P1)

- T6.1 Brand entity + master data + endpoint

- T6.2 Color/Size/Attribute master data tabloları + endpoint

- T6.3 Category tree endpoint + i18n label desteği

- T6.4 GET /api/v1/catalog/facets?categoryId= — filtre seçenekleri

- T6.5 Trending / featured endpoint

- T6.6 Search relevance iyileştirme (PG tsvector veya engine kararı)

- T6.7 GET /api/v1/search/autocomplete?q= — anlık öneri

### EPIC 7 — Favorite Düzeltme (P1)

- T7.1 Favorite endpoint'lerinin JWT-secured hale getirilmesi (customerCode query param kaldır)

- T7.2 DELETE /api/v1/favorite/{productId}

- T7.3 Frontend sözleşme testi

### EPIC 8 — Review & Rating (P1)

- T8.1 Review entity + tablo + Flyway migration

- T8.2 GET /api/v1/catalog/products/{id}/reviews — listeleme

- T8.3 POST /api/v1/catalog/products/{id}/reviews — yorum ekle (sipariş validasyonu)

- T8.4 Product detail response'ına rating aggregate inject

- T8.5 Moderasyon flag + admin endpoint (faz-2 kapısı)

### EPIC 9 — CMS / Content (P2)

- T9.1 Footer content endpoint (link gruplarını CMS'ten serve)

- T9.2 Mega menu promo asset endpoint

- T9.3 Kampanya banner zenginleştirme (sıralama, geçerlilik tarihi, hedef URL)

- T9.4 İleri faz: yönetim paneli (admin module)

### EPIC 10 — User Activity & Notifications (P2)

- T10.1 Recently viewed endpoint (/customer/me/viewed-products)

- T10.2 Notification entity + listeleme + okundu işareti

- T10.3 Email/SMS preferences sub-resource

- T10.4 Sipariş status değişiminde event publish (notification fan-out, faz-2)

### EPIC 11 — Seller Portal (P2)

- T11.1 Keycloak'ta SELLER rol akışı + invite/onboard endpoint

- T11.2 Seller-scoped product CRUD (sahiplik kontrolü @PreAuthorize)

- T11.3 GET /api/v1/seller/orders — seller'a ait siparişler

- T11.4 GET /api/v1/seller/dashboard — metric özet

- T11.5 Stok yönetimi (faz-3)

### EPIC 12 — Cross-cutting (sürekli)

- T12.1 Flyway entegrasyonu (init script → versionlu migration)

- T12.2 OpenAPI sözleşmesi tamamlama + frontend client codegen değerlendirmesi

- T12.3 JWT refresh token endpoint + frontend interceptor sözleşmesi

- T12.4 Gateway routing & CORS güncellemeleri

- T12.5 Observability: payment/order metrikleri, structured logging

- T12.6 Test piramidi: integration test (Testcontainers + PostgreSQL) zorunlu hale getir

## 11. Öncelik Önerisi & Bağımlılıklar

P0 (Frontend'in temel akışlarının yaşaması için zorunlu):
  EPIC 1 (Cart) ──┐
  EPIC 2 (Address) ─┤──> EPIC 4 (Order detail/cancel) ──> EPIC 5 (Payment)
  EPIC 3 (Profile) ─┘

P1 (UX ve dönüşüm için kritik):
  EPIC 6 (Catalog/Search), EPIC 7 (Favorite fix), EPIC 8 (Review)

P2 (operasyon ve büyüme):
  EPIC 9 (CMS), EPIC 10 (Notifications), EPIC 11 (Seller)

Sürekli:
  EPIC 12 (Cross-cutting)

Önerilen sıra:

- Sprint 1: Cross-cutting T12.1 (Flyway) → Address (E2) → Customer Profile (E3)

- Sprint 2: Cart tamamlama (E1) → Order detay & state (E4 → T4.1-4.4)

- Sprint 3: Payment (E5) — provider kararıyla birlikte → Order tamamlama

- Sprint 4: Catalog/Search zenginleştirme (E6) + Favorite fix (E7)

- Sprint 5: Review (E8) + CMS (E9 başlangıç)

- Sprint 6: Notifications (E10) + Seller (E11)

## 12. Frontend Tarafında Yapılacak Yansıma İşleri (sadece referans)

Bu doküman backend yol haritasıdır; ancak her epic'in karşılığında frontend tarafında da iş kalemi olacak. Liste:

- USE_STATIC_* ve USE_DEMO_LOCAL_AUTH flag'lerini kapatma; tüm fallback'ları temizleme.

- localStorage tabanlı sepet, adres, order, body-profile, viewed-products akışlarını yeni endpoint'lere taşıma.

- CartPage.js içindeki demo OTP ve hardcoded ödeme yöntemlerini kaldırma.

- MEGA_MENU_CATEGORIES, CATEGORY_META, BRAND_POOL, *_POOL, staticCampaignData, footer link grupları gibi statik veri objelerinin tamamını silme.

- Axios interceptor — 401 refresh akışı.

- Hardcoded localhost:20000 URL'inin temizlenmesi (CategoryService.jsx).

- i18n: hardcoded TR/EN sözlükleri merkezi i18n çözümüne (i18next vb.) taşıma.

## 13. Bu Dokümandan Prompt Üretim Şablonu

Her task için backend repository'sinde aşağıdaki yapıda prompt oluşturulması önerilir:

Task: <T-x.y kısa başlık>
Context: <ilgili epic özeti + frontend ihtiyacı + bu dokümanın §x bölümüne referans>
Inputs:
  - Endpoint: <method + path>
  - Request DTO: <alanlar>
  - Response DTO: <alanlar>
  - Auth: <gereken rol / public>
Acceptance Criteria:
  - [ ] Migration eklendi (Flyway)
  - [ ] Entity + repository + service + controller hazır
  - [ ] Integration test (Testcontainers PG) eklendi
  - [ ] OpenAPI spec güncel
  - [ ] Gateway routing & güvenlik filter güncel
  - [ ] Frontend sözleşmesi (alan adları) doğrulandı
Impact Analysis:
  - Backend: <etkilenecek modül/sınıflar>
  - Frontend: <hangi servis dosyası güncellenecek>
  - Gateway: <route ekle/güncelle>
  - Config Server: <yeni env var? secret?>
  - DB / Migration: <yeni tablo / kolon>
Risks: <varsa>

## 14. Versiyonlama

- v0.1 (2026-04-25): İlk yayın — frontend tarama + backend envanteri + 12 epic / ~40 task önerisi.